采购需求

第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 数量 （台套） | 最高限价 | 备注（服务年限或交货时间等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省水资源刚性约束指标体系建设 | 湖南省水资源刚性约束指标体系建设C12029900-其他水资源管理服务 | 1 | 3450400元 | 2026年12月31日前完成全部工作内容并提交所有工作成果 |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。服务中有货物的每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、服务中有货物的投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节 技术要求

一、项目名称

湖南省水资源刚性约束指标体系建设项目

二、项目概况

为加强我省水资源刚性约束指标体系建设，按照《水利部办公厅关于加强水资源供需形势分析工作的通知》《水利部关于开展可用水量确定工作的通知》《水利部关于全面开展河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作的意见》等要求，拟委托第三方单位开展湖南省水资源刚性约束指标体系建设项目。

三、服务要求

（一）工作内容

- 1.水资源供需形势分析

- （1）合理评价现状供用水水平

- 全面评估现状用水效率与节水水平。根据现状与历史社会经济统计指标和行业用水统计数据，分行业计算现状用水效率指标，并分析历史变化趋势。按照节水评价相关要求分析农业、工业、城镇生活等用水行业现状节水水平，并和国内外同类型地区相应指标进行比较分析，开展用水效率评估。

- 系统识别现状供用水合理性。根据供用水现状和历史变化趋势，结合经济布局、水资源条件等因素，分析现状供用水规模与结构是否符合生态环境保护要求及社会经济发展规划、用水效率是否符合节水要求。

- 客观评价现状水资源开发利用程度。分别计算地表水资源开发利用率、地下水资源开采率及水资源开发利用率等指标，对水资源开发利用程度进行分析评价，并分析现状缺水情况。

- （2）精确分析规划水平年可供水量

- 科学评估本地水资源开发利用上限。分析水资源开发的生态环境约束条件，对于本地地表水、地下水和过境水等水源均应考虑生态约束，分析其可利用量。

- 合理确定规划水平年供水能力。供水能力包括常规水源供水能力和非常规水源供水能力。在现状已有供水工程基础上，结合在建、拟建大中型水利工程，分析工程供水能力，评估其变化特征。非常规水源供水能力基于非常规水源工程规模合理评估。

- 精确分析未来可供水量。可供水量分析应综合考虑资源条件、生态约束、工程能力等因素，针对常规水源、非常规水源分别进行分析。

- （3）系统甄别用户不同层次需水

- 统筹划分用户需求层次。根据生活、生产、生态不同用户类型和用水结构，划分需求保障目标及需求层次。用水需求划分为基本需求和一般需求。确保居民生存、社会稳定以及国家、地区发展目标所必需的需求为基本需求，基本需求以外需求为一般需求。

- 科学预测用户不同层次需水。根据用户需求保障目标和需求层次开展不同层次需水预测，包括基本需水预测和一般需水预测。应分析评价需水预测成果的合理性，包括需水总量合理性用水效率合理性、与已有需水预测成果相符性等。

- （4）科学提出区域供需总量平衡建议

- 分级确定区域供需形势。对比流域区域可供水量和不同层次用水需求，按照不缺水、基本均衡、一般缺水、严重缺水等分级标准判定未来水资源供需形势。

- 双向判别供需调控方向。从水资源开发利用程度、社会经济发展与用水效率、工程供水能力等方面进行分析，定性定量结合评价社会经济发展模式与水资源条件是否匹配，工程能力是否能够支撑社会经济发展，按照供需双向调节的原则判别水资源供需调控的主要方向。

- 研究提出区域供需总量平衡意见建议。分析合理可行的流域区域内部多水源调配路径，从优化发展布局、提升用水效率、挖掘供给潜力、增加外调水源、调整分水指标等方面给出流域区域实现水资源供需平衡的意见建议。

- 2.可用水量确定

- （1）提出需要明确可用水量的流域单元名录。

- （2）按照已批复的水量分配方案、河湖生态流量（水量）目标、地下水管控指标、水资源规划等相关规划成果以及用水总量控制等相关文件，建立基础信息台账。

- （3）确定地表水可用水量。确定地市套水资源三级区地表水可用水量，进一步细化到流域单元名录中的40条河流。

- （4）确定地下水可用水量。确定地市级行政区水资源二级区和县级行政区地下水可用水量。

- （5）确定外调水可用水量。确定地市外调水可用水量，进一步细化到具体工程。

- （6）提出非常规水最低利用要求。提出地市套水资源二级区非常规水最低利用要求。

- （7）平衡形成一套成果体系。经平衡复核后形成湖南省可用水量成果，并进行合理性分析与复核协调，形成长江流域、珠江流域片可用水量成果并分别报送各流域机构。

- 3.生态流量确定与保障

- （1）排查检视生态流量确定状况

- 按照水利部相关技术要求，逐河湖、逐断面排查检视生态流量确定状况，提出需要开展生态流量确定或优化调整的河湖及断面名录，并按照要求将所有河湖及水利工程信息填报系统。依据取水许可权限逐工程排查检视生态流量确定状况，分析与相关标准的符合性以及上下游河湖断面生态流量目标的协调性，提出需开展生态流量目标确定或优化调整的水利水电工程名录，并将相关信息填报系统。

- 根据前期摸排，我省纳入生态流量排查50平方公里以上的河流1301条，水库工程13214座，大中型水闸738座，本次需逐一梳理排查，对其是否纳入生态流量确定名录作出说明。

- （2）确定生态流量目标

- 河湖和水利水电工程生态流量目标确定依据河湖生态环境需水计算规范、水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范、水库生态流量泄放规程等相关标准规范，选择水文学法等计算并进行水量平衡和可达性分析，统筹协调生活、生产、生态用水，合理确定河湖断面和水利水电工程的生态流量目标。

- （二）工作成果

- 《湖南省水资源供需形势分析报告》

- 《湖南省可用水量确定报告》

- 《湖南省重点河湖生态流量保障实施方案》

四、服务标准

本项目工作成果需满足《水利部办公厅关于加强水资源供需形势分析工作的通知》《水利部关于开展可用水量确定工作的通知》《水利部关于全面开展河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作的意见》，以及国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，项目成果需通过主管部门审查。

五、服务期限、地点、方式

服务期限：2026年12月31日前完成全部工作内容并提交所有工作成果，工作成果需通过验收并配合直至项目技术成果通过主管部门审查。

服务地点：采购人指定的地点。

服务方式：完成本项目采购人指定的所有工作内容。

- 验收要求

项目验收需进行技术审查，审查完成后组织专家进行报告集中评审验收工作。

- 其他

1、结算方式

本招标项目采用固定总价费用包干方式，在项目实施中出现任何为完成本项目所需要的遗漏事项，相关责任均由中标供应商承担，采购人不再支付任何额外费用。

2、中标人须承诺服务过程中，所有服务人员对采购人或相关检查企业提供的资料进行保密，并在中标后需和采购人签订相关保密协议。且所有服务过程及交付成果均符合国家标准和政策要求。

3、投标人或中标人在参与本项目的全部过程中，应负责其派出的所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担投标人或中标人工作人员因意外（包括但不限于：在驻场工作中发生的意外以及抵达驻场途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。

4、中标人应提交完整的项目成果，项目成果所有权以及涉及的知识产权均属于湖南省水利厅，未经采购人同意，中标人不得外泄、转让或授权第三方使用，不得擅自对外发表、出版，否则采购人有权追究中标人的责任。

5、中标人的项目服务成果必须无条件配合采购人的各项审核流程，并按审核意见修改、完善，直至项目服务成果验收合格，且所有的服务成果所有权归采购人所有。

6、采购人不组织踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，对踏勘期间发生的意外后果自负（包括但不限于人身损害、财产损失），给采购人造成损失的还应全额赔偿。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行响应，作出承诺及说明。

## 第三节 商务要求

一、主要商务要求

| 采购人名称、地址 | 名称：湖南省水利厅 地址：长沙市雨花区韶山北路370号 |
| --- | --- |
| 项目现场 | 甲方指定地点 |
| 履行合同的时间、地点及方式 | 履行合同的时间： 2026年12月31日前完成全部工作内容并提交所有工作成果，工作成果需通过验收并配合直至项目技术成果通过主管部门审查 地点：甲方指定地点 服务方式： |
| 质量保证期（服务期限） |  |
| 响应时间 |  |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方：湖南省水利厅（国库集中支付） 支付条件： |
| 乙方提供的其他服务 | 详见“技术要求” |
| 解决争议的方式 | R 诉讼 □ 仲裁 |
| 合同未尽事项 | 协商解决 |

二、其它商务要求：无