政府采购

单一来源采购文件

采购项目名称:湖南省水利基础设施空间布局规划

采   购   人:湖南省水利厅

政府采购编号:湘财采计[2020]004398号

委托代理编号:HNZJC2020-FW(C2)-574

采购代理机构:湖南中技项目管理有限公司

二〇二〇年十二月

目录

第一章  协商通知	1

第二章  协商须知	2

协商须知前附表	2

协商须知正文	5

第三章  政府采购合同格式	11

一、合同协议书	11

二、合同通用条款	13

三、合同专用条款	19

第四章  采购需求	20

一、 采购服务需实现的功能或者目标	20

二、 采购服务需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范	20

三、 采购服务需满足的质量、安全等要求	20

四、 采购服务的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点	22

五、 采购服务的验收标准	23

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求	23

七、其他需要说明的事项	23

第五章  响应文件组成	24

一、协商响应声明	26

二、保证金	29

三、供应商的资格证明材料	30

四、服务方案	32

五、技术/商务响应与偏离表	33

六、报价一览表及报价文件	34

七、成本测算表	36

八、供应商认为需要提供的其它资料	37

九、最后报价	38

- 第一章  协商通知

湖南省水利水电勘测设计研究总院：

湖南省水利厅的湖南省水利基础设施空间布局规划进行单一来源采购，现邀请你单位参加协商。

1、请你单位于2020年12月17日起至2020年12月21日（节假日除外），每天8：30～17：00（北京时间），持协商通知、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)到湖南中技项目管理有限公司（长沙市雨花区湘府中路117号金典商务楼12层）购买单一来源采购文件。单一来源采购文件售价：400元/套，售后不退。

2、提交响应文件的截止时间为2020年12月22日8时30分(北京时间)，地点为湖南中技项目管理有限公司会议中心（长沙市雨花区湘府中路117号金典商务楼18层）。

3、采购人同意采购代理机构按照有关规定向本项目成交供应商收取代理服务费不超过63650元。

4、你单位收到协商通知后，请于2020年12月21日17时00分前以书面形式予以确认，否则视为放弃参加单一来源采购。

5、联系方式：

采 购 人：湖南省水利厅

地  址：长沙市雨花区韶山北路370号

电  话：0731-85483383

联系人：邓娟娟

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

地    址：长沙市雨花区湘府中路117号金典商务楼12层

联 系 人：陈紫璇、聂艳君

电    话：0731-84169657

传    真：0731-84169656

户    名：湖南中技项目管理有限公司政府采购保证金专户

开 户 行：交通银行长沙湘府路支行

银行帐号：431625000018010063723

- 第二章  协商须知

- 协商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第一章 第1.1项 | 采购项目 | 湖南省水利基础设施空间布局规划 |
| 第一章 第2.1项 | 采购人 | 名 称：湖南省水利厅 地 址：长沙市雨花区韶山北路370号 电 话：0731-85483383 联系人：邓娟娟 |
| 第一章 第2.2项 | 采购代理机构 | 名 称：湖南中技项目管理有限公司 地 址：长沙市雨花区湘府中路117号金典商务楼12层 电 话：0731-84169657 传 真：0731-84169656 联系人：陈紫璇、聂艳君 |
| 第一章 第3.1项 | 供应商资格条件 | 1、供应商基本资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、 特定资格条件：无 备注：具体须提供的资料详见响应文件组成中“供应商的资格证明材料”。 |
| 第一章 第5.1项 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第一章 10.4项 | 采购项目预算 | 21000000.00元；投标报价超过视为无效投标。 |
| 第一章 第12.1项 | 保证金 | R 不要求提供 £ 要求提供，要求如下： 1、投标保证金数额： 元 2、缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票等非现金形式，从各投标单位基本账户缴入到如下账户（投标保证金托管专户）。 账户名：湖南中技项目管理有限公司政府采购保证金专户 开户行：交通银行长沙湘府路支行 账 号：431625000018010063723 3、缴纳时间：响应文件递交截止时间前到账。 4、未按时足额缴纳保证金的，其响应文件将被拒绝。 备注：须在进账单“款项来源”栏注明项目简称及供应商简称。 |
|  | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
|  | 递交响应文件截止期时间 | 详见“协商通知” |
| 第一章 第14.1项 | 响应文件副本 份数 | 4份 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第一章 第17.1项 | 响应文件的递交地点 | 详见“协商通知” |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第一章 第25.1项 | 财政部门指定的媒体 | 中国湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 第一章 第27.3项 | 履约担保 | 不要求提供 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第一章 第29.1项 | 采购代理服务费 | 收费标准按国家计委计价格【2002】1980号文件《招标代理服务收费暂行办法》标准，由成交供应商支付。 |
| 第一章 第30.1项 | 企业信用查询 | 根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 - 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 - 信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 - 信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 - 信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 - 信用信息的使用规则：留存备查。 |
| 第一章 第30.2项 | 其他规定 | 1、有融资需求的，可登陆中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 2、有投标担保、履约担保需求的，可登陆中国湖南省政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |

- 协商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1本单一来源采购文件仅适用于单一来源采购文件第二章“协商须知前附表”(简称协商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见协商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见协商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应单一来源采购文件要求、参加单一来源协商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “采购小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应符合协商须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2）单一来源采购文件规定的供应商特定资格条件。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4．授权委托

4.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

5.采购进口产品

5.1除协商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加单一来源采购活动。

5.2本章第5.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足单一来源文件要求的国内产品参与协商。

二、单一来源采购文件

6．单一来源采购文件的组成

6.1 单一来源采购文件由下列文件及在采购过程中发出的澄清或者修改文件组成：

第一章 协商通知

第二章 协商须知

第三章 政府采购合同格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

7. 单一来源采购文件的澄清或者修改

7.1 采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知供应商。澄清或者修改文件作为单一来源采购文件的组成部分。

三、响应文件的编写

8.一般要求

8.1 供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对单一来源采购文件做出实质性的响应。

8.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构、采购小组就有关协商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3 计量单位应使用我国法定计量单位。

9.响应文件的组成

9.1 响应文件包括下列内容：

（1）协商响应声明

（2）保证金

（3）供应商的资格证明文件

（4）服务方案

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）报价一览表及报价文件

（7）产品成本测算表

（8）供应商认为需提供的其它资料

9.2根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.报价

10.1供应商应当根据单一来源采购文件要求和范围报价。报价货币为人民币，以元为单位，保留小数点后两位。

10.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。

10.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

10.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见协商须知前附表。

11.供应商符合单一来源采购文件规定的证明文件

11.1 供应商应在响应文件中提供本章第3.1项规定的供应商资格条件要求的证明材料。

12.保证金

12.1协商须知前附表规定交纳保证金的，应按协商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在协商须知前规定的提交响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第13.1款规定的响应文件有效期一致。

12.2 未按规定提交保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。

12.3 采购代理机构在采购合同签定后五个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4 发生以下情况保证金将不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）成交供应商无正当理由不与采购人签定合同的。

13. 响应文件有效期

13.1响应文件有效期按协商须知前附表规定执行，从本章第12.1项规定的递交响应文件文件截止之日起算。

13.2特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收。供应商同意该要求，将要求其相应延长保证金的有效期。有关退还和没收保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。

14.响应文件的签署及规定

14.1响应文件正本一份和协商须知前附表中规定的副本数目。

14.2正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

14.3 响应文件正本和副本应按单一来源采购文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，须有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。

14.4 在协商过程中，应采购小组要求而递交的补充或修改响应文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1 响应文件按正本和副本分别包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

16.响应文件的补充、修改或者撤回

16.1 供应商在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间之前，可以书面通知对其响应文件进行补充、修改或者撤回，该通知应由供应商法定代表人或其委托代理人签字。补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

16.2 在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间后，供应商不得对响应文件补充、修改或者撤回。

17.响应文件的递交与接收

17.1 供应商应在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间之前，将响应文件送达协商须知前附表中规定的协商地址。

五、协商采购

18.协商程序

18.1协商程序：对响应文件的资格性、符合性审查；响应文件的澄清；协商；推荐成交供应商。

19.响应文件的资格性、符合性审查

19.1采购小组对响应文件进行资格性和符合性审查。响应文件有下列情况之一的将导致无效响应，供应商应进行补充或修改，使之符合单一来源采购文件要求：

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合采购文件要求的；

（2）未按照单一来源采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、法规、规范性文件和单一来源采购文件规定的。

20.响应文件的澄清

20.1采购小组在对供应商提交的响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查时，可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字。

20.2错误修正的原则：单价与总价有出入,以单价为准；大、小写有出入，以大写为准；响应文件正本与副本有出入，以正本为准。按上述原则修正的响应文件，对供应商起约束作用。

20.3供应商应按采购小组通知的时间、地点，指派专人进行澄清、说明或者补正。

21.协商

21.1在协商过程中，单一来源采购文件若有实质性变动，采购小组将以书面形式通知参加协商的供应商。

21.2协商采购需求，采购小组可以组织多轮协商。在每一轮协商中，采购小组可以根据协商情况，要求供应商在规定的截止时间前提交补充资料。

21.3商定价格，供应商可以多轮报价。对于能准确掌握同类项目同业同期平均价格（市场平均价）的，采购小组可要求供应商报出不超过市场平均价的合理价格；不能准确掌握市场价格的，双方可按供应商价格清单及说明协商价格，并以供应商近期其他中标或成交项目合同作为价格协商参考依据。

21.4供应商的最终报价高于同业同期平均价格（市场平均价）的，采购小组可视情况接受或不接受。供应商响应文件实质性响应单一来源采购文件要求的，且未超过采购预算，则应确认成交，但采购小组应出具相关书面材料说明接受该报价的理由，并报财政部门备案；采购小组不接受的，采购小组应出具相关书面材料说明的理由，采购终止。

21.5采购终止后，重新开展采购活动。

22.推荐成交供应商

22.1采购小组与供应商进行价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。

23.协商终止

23.1 协商时，出现下列情况之一，本次协商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价超过采购项目预算的。

23.2 采购小组应将协商终止理由通知供应商。

24.保密要求

24.1采购小组成员以及与协商工作有关的人员对协商情况以及协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。

六、成交结果信息公布与授予合同

25.成交信息的公布

25.1 协商结束后，成交结果信息将在财政部门指定的媒体上公布。指定的媒体名称见协商须知前附表。

26.询问

26.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将及时作出答复。

27.成交通知

27.1成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

27.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

27.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后十日内，应按照协商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

27.4 成交供应商没有按照本章第27.3项规定提交履约担保的，视为放弃成交，其保证金不予退还。

28.签订合同

28.1 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

28.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

28.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人分包成交项目。

七、其他规定

29.采购代理服务费

29.1采购代理机构应按协商须知前附表规定收取采购代理服务费。

30.其他规定

30.1单一来源采购文件的企业信用查询见协商须知前附表。

30.2单一来源采购文件的其他规定见协商须知前附表。

- 第三章  政府采购合同格式

## 一、合同协议书

合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（工程项目）承包范围：                 项目经理：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同      。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、                                             。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交合同金额5%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

## 二、合同通用条款

合同通用条款

- 1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在【政府采购合同专用条款】指明。

- 2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据采购文件、响应文件而确定。

- 3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见【政府采购合同专用条款】。

- 4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

- 5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

- 6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

- 7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

- 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

- 9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

- 11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

- 12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

- 13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

- 14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

- 15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

- 17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

- 18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

- 19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

- 20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【【政府采购合同专用条款】】中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

- 21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

- 22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

- 24.附则

24.1本合同未尽事宜，见【政府采购合同专用条款】。

## 三、合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2.5款 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章 第5.1条 | 履行合同的时间、地点及方式 | 详见第四章“四、采购服务的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点” |
| 第三章 第7.5条 | 合同价款支付方式和条件 | 付款人：湖南省水利厅 付款渠道：通过国库集中支付 付款方式： 合同签订后支付合同金额的80%，验收合格后，采购人向成交供应商支付余款即合同总额的20%。 本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求及需要，详细列明项目所需的所有费用，应包括完成合同范围的全部工作内容所发生的全部费用—人工、管理、财务、培训、后续服务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。 |
| 第三章 第8.2.1款 | 质量保证期 | / |
| 第三章 第8.2.3款 | 服务响应时间 | 提供7×24小时的电话响应服务。 |
| 第三章 第17.2条 | 解决争议的方式 | 仲裁，在甲方所在地仲裁机构 |
| 第三章 第22.1条 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

- 第四章  采购需求

- 采购服务需实现的功能或者目标

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视统一规划体系和建立国土空间规划体系的工作，相继印发了《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》、《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等重要文件，明确要求统一国家规划体系，发挥规划引领作用，建立国土空间规划体系，科学谋划国土空间开发保护格局，提升国家国土空间治理能力和效率。水利基础设施空间布局规划是国土空间总体规划编制的支撑性规划，是国土空间规划体系中水利领域的专项规划，是水利规划与国土空间规划相衔接的规划，是涉水生态空间及红线管控、水利基础设施建设及管理的依据。根据党中央、国务院关于统一国家规划体系、建立国土空间规划体系并监督实施的有关部署要求，一方面为了完成好全国层面水利基础设施空间布局规划湖南部分的工作，另一方面，为了对接湖南省国土空间规划编制工作，拟开展本项目采购工作。

- 采购服务需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

按照国家、行业、地方规定及推荐的相关标准和单一来源采购文件的要求执行。

- 采购服务需满足的质量、安全等要求

本次规划编制主要基于已有的流域综合规划、水资源综合规划、防洪规划、水资源保护规划、水土保持规划、河湖岸线保护与利用规划等水利规划，按照国土空间规划内容框架和编制要求，结合水利改革发展新形势新要求，梳理和研究提出需要纳入国土空间规划的水利重点内容。具体的工作任务、工作深度和任务分工如下：

1．全面开展现状分析评价

系统收集和整理已有水利规划、水利普查、主体功能区规划、生态功能区划、水功能区划、统计年鉴与公报、已建在建工程情况等基础资料，结合正在开展的第三次水资源调查评价和水资源承载能力监测预警评价等工作，对水资源承载能力、涉水生态空间本底状况、水利基础设施保障情况、水生态系统保护修复状况、河湖管理等情况开展评价，分析存在的主要问题及原因。

基础设施现场调查统计的重点是：全省大中型水库，渠首设计流量大于10m3/s的引、提、调水工程，大中型水闸，反调节工程明细，5万亩以上大中型灌区，大中型泵站，大中型水电站及1000km2以上河流上其他水电站明细，国家级和省级水文、水位站点，4级以上堤防工程（防洪保护圈），24个国家级蓄滞洪区及其蓄滞洪安全建设工程，重要河流湖泊（常年水面1km2以上湖泊，1000km2以上河流）河湖整治工程等已建、在建水利基础设施。

2．科学确定规划总体思路和目标

围绕经济社会发展布局、国家重大战略安排，分析经济社会发展和生态环境保护对水的需求；提出规划的指导思想、基本原则；明确到2025年、2035年防洪排涝、水资源配置、水生态保护修复、涉水空间管控保护的目标和控制性指标；研究提出水利基础设施建设总体格局及分区布局。远景展望到 2050年。

3．合理划定涉水生态空间

涉水生态空间划定对象主要包括河流、湖泊等水域及其岸线，蓄滞洪区及洪泛区、饮用水水源保护区、水源涵养区、水土流失重点防治区等陆域（涉水）部分。按照《水利部办公厅关于印发省级空间规划水利相关工作技术指导意见（试行）》《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》《河湖岸线保护与利用规划编制指南（施行）》等要求，划定涉水生态空间范围，明确生态功能类型。将国土空间规划“三区三线”特别是生态保护红线划定，与涉水生态空间和已建、在建、规划水利基础设施点位和线路进行叠图分析，提出优化调整意见，明确重要涉水生态保护红线范围。

涉水生态空间的划定省级层面规划重点是：

1）全省流域面积大于1000km2的省内河流、流域面积大于500km2的跨省河流、已建和规划有大型水库或大型灌区的其他河流；

2）常年水面面积1km2以上湖泊；

3）125个省级及以上重要饮用水源地；

4）24个国家级蓄滞洪区，县市区及以上城市重要滞涝空间；

5）国家级、省级主体功能区规划，生态功能区划，生态保护红线划定方案等确定的重要水源涵养区范围；

6）国家级水土流失重点预防区及治理区空间范围。

4．完善水利基础设施规划布局

根据水安全保障的实际需求，在水利基础设施布局与生态保护红线成果协调性分析的基础上，以水库、水电站、闸坝等工程为节点，以河湖治理、供水工程（引调提水）、江河湖库水系连通、堤防等工程为线，以蓄滞洪区安全建设、灌区等工程为面， 提出各类重大水利基础设施网络空间布局，确定工程位置、工程类型、规模、线路走向等，以及不同水平年水利基础设施建设项目清单及实施安排。

防洪排涝方面。以流域综合规划、防洪规划和洪水防御方案等为基础，考虑经济社会发展新要求，完善防洪区划，明确防洪保护区、蓄滞洪区、洪泛区范围，统筹防洪排涝工程总体布局，提出防洪控制性枢纽、河湖治理和堤防加固、蓄滞洪区建设、重要涝区治理、重要堤防建设等主要工程项目和规模。

水资源配置方面。以流域综合规划、水资源综合规划和用水总量控制要求、水量分配方案、主要河流控制断面生态流量方案等为基础，结合经济社会发展和生态保护用水需求，复核水资源配置工程总体布局，提出主要供水水源工程（包括城乡供水、应急备用、战略储备等水源）、输水工程、调蓄工程、重要灌区工程等工程项目和规模。

省级层面已建、在建水利基础设施工作重点：

1）全省已建、在建大中小型水库工程，全省已建大中型水闸工程；

2）全省设计流量大于10m3/s的已建、在建输水渠道（管道）。

3）全省5万亩以上大中型灌区；

4）全省跨水资源三级区以上的已建、在建引调水工程；

5）长江、洞庭湖、湘资沅澧干流所涉及的河湖整治工程；

6）洞庭湖区5级及以上一线防洪大堤，重要内湖、撇洪河堤防，全省4级及以上其他堤防；

7）全省24个国家级蓄滞洪区已建、在建蓄滞洪安全建设工程，主要是安全区、安全台；

8）全省1000km2以上河流及1km2以上湖泊的保护与修复工程，包括河道清淤、岸线整理、水系连通、环境治理等项目。

省级层面规划水利基础设施工作重点：

1）跨水资源三级区及以上的规划引调水工程；

2）规划新建的大型灌区；

3）全省14个地级以上城市规划城市滞涝区；

4）全省规划的大中型水库；

5）全省规划新建的4级及以上堤防工程；

6）规划设计流量大于等于10m3/s的输水干渠（管道）；

7）我省长江干堤、洞庭湖、湘资沅澧四水干流重点河湖整治工程（不含堤防）；

8）我省13个国家级重要和一般蓄滞洪区规划安全建设工程。

9）全省1000km2以上河流及1km2以上湖泊规划河湖生态修复、饮用水水源地保护、水源涵养区保护与修复工程。

5．确定水生态保护修复重点任务

以流域综合规划、水资源保护规划、水土保持规划、重点河湖治理与生态保护规划等为基础，从加强水生态系统保护修复、构建河湖绿色生态廊道等要求出发，提出重点河湖生态治理与修复、水土流失防治、水源地保护、地下水超采区综合治理等任务措施及重点项目。

6．提出涉水空间管控保护措施

在提出涉水生态空间与水利基础设施布局的基础上，与“三区三线”等成果进行符合性、协调性分析，将涉水生态空间与水利基础设施建设用地边界落图。按照强化水资源承载能力刚性约束，提高生态流量保障率，提升水生态系统的完整性和系统性，保障水利基础设施工程安全可靠、功能正常发挥等要求，分级分类提出涉水生态空间和水利基础设施用地的管控措施、保护要求，提出各类国土空间水利基础设施项目准入要求。

各级水利基础设施空间布局规划编制应满足不同层级空间规划的工作深度要求。全国层面，主要划定对国家生态安全具有重要影响的涉水生态空间，明确跨流域、跨省区以及大江大河和重要江河重大水利基础设施的空间布局，提出全国层面的约束指标和管控要求。流域层面，主要划定流域内具有重要水生态功能的涉水生态空间，明确流域内跨省区以及主要河流重要水利基础设施的空间布局，落实全国层面规划要求，提出流域层面的约束指标和管控要求。省级层面，主要划定省域内具有重要水生态功能的涉水生态空间，明确省域内主要水利基础设施的空间布局，落实全国及流域层面规划要求，提出省级层面约束指标和管控要求。

各市州、县市区编制本级水利基础设施空间规划时，工作深度和要求根据自身条件和需求具体确定，以满足本级国土空间规划需求为基本要求。

- 采购服务的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 服务时间：2021年11月底前完成全部工作。

- 服务地点：采购人指定地点

- 服务方式：采购人指定方式

- 采购服务的验收标准

1、本项目完成实施后，乙方向甲方报送工作完成情况报告，即可向采购人提出验收申请。甲方组织专家根据合同内容和相关政策要求进行项目验收，形成验收报告。合格的验收报告是作结算送审和项目付款的必要凭证。验收费用由乙方承担。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

- 六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

成果主要形式如下：

（1）规划报告。编制省级水利基础设施空间布局规划报告。

（2）规划蓝图。形成省级涉水生态空间和水利基础设施空间布局“一张图”。

（3）数据台账。建立省级涉水空间各类基础信息数据库。

（4）项目清单。提出省级重要水利基础设施项目规划清单。

- 七、其他需要说明的事项

1、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求及需要，详细列明项目所需的所有费用，应包括完成合同范围的全部工作内容所发生的全部费用——人工、管理、财务、培训、后续服务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。

- 第五章  响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、协商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

二、保证金

附件3：保证金退还申请书

三、供应商的资格证明材料

附件4：供应商基本情况表

四、服务方案

附件5：服务方案说明

五、技术/商务响应与偏离表

六、报价一览表及报价文件

附件6：报价一览表

附件7：分项价格表

- 产品成本测算表

附件8：产品成本测算表（供应商为代理商填写）

八、供应商认为需提供的其它资料

九、最后报价

封面

正本/副本

湖南省水利基础设施空间布局规划

响应文件

政府采购编号:湘财采计[2020]004398号

供应商名称：

二〇二〇年   月   日

- 一、协商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

根据贵方湖南省水利基础设施空间布局规划(项目名称)的协商邀请（政府采购编号：湘财采计[2020]004398号；采购代理编号：HNZJC2020-FW(C2)-574），签字代表        （全名、职务）经正式授权并代表供应商         （供应商名称、地址）提交响应文件文件正本一份和副本一式  份。

一、我方同意在本项目单一来源采购文件中规定的递交响应文件截止时间起      天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方具有独立承担民事责任的能力；

（二）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为；

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

三、我方已详细审核全部单一来源采购文件，包括单一来源采购文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受单一来源采购文件中的全部条款且无任何异议。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照单一来源采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人 (签字)：

日期：      年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件或影印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：     年   月   日

附件2

法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出协商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

委托代理人身份证复印件或影印件

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

注：法定代表人亲自参加谈判不需要本授权书

- 二、保证金

1、提供付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

- 三、供应商的资格证明材料

附件4

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |  |
| 备注 |  | 提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资格证明资料按协商须知前附表要求及第二章或第四章要求提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

致湖南中技项目管理有限公司：

我单位在参加本次政府采购活动前3年内没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)

日期：        年    月     日

- 四、服务方案

附件5

服务方案说明

服务类项目供应商应根据第四章规定编写服务方案或服务大纲。服务方案或服务大纲应包括：(1)服务目标、范围和任务；(2)服务方案；(3)服务团队组织安排计划；(4)工作流程；(5)进度计划及保证措施；(6)质量保证措施；(7)合理化建议；(8)其他。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 单一来源采购 文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 六、报价一览表及报价文件

附件6

报价一览表

金额单位：人民币元

| 项目名称 项目名称 | 湖南省水利基础设施空间布局规划 | 政府采购编号 | 湘财采计[2020]004398号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理编号 | HNZJC2020-FW(C2)-574 |
| 服务内容 |  |  |  |
| 报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 合同周期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件7

分项价格表

| 序号 | 服务名称 | 品目分类 | 计量单位 | 具体要求说明 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

说明：

1、本表包含采购文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额”一致；“单价”为综合单价，应包含隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。。

2、“服务名称“是指包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细类项。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 七、成本测算表

服务类项目提供近期其他同类产品中标或者成交项目合同复印件。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 八、供应商认为需要提供的其它资料

- 九、最后报价

说明：

1. 最后报价文件不放在响应文件中，评审现场根据评审专家的要求提供。

2. 采购文件未进行实质性改变，最后报价不得高于第一次响应文件中的报价。

3、最后报价按第二章单一来源采购文件规定提供，格式按附件6、附件7。

4、最后报价需填列报价一览表和分项价格表。